Anexo A.8 Plan de Tratamiento de Riesgos

| Versión | Autor | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Auditorex Chile | Mauricio Antonio Colomera Villarroel |  | 12-01-2024 | Plan de Tratamiento de Riesgos |
| Número de referencia del documento | Anexo A.8 |  | Nivel de clasificación |  | Confidencial |

ÍNDICE

- ANTECEDENTES

- OBJETIVOS

- ALCANCE

- BASE LEGAL

- METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

- MATRIZ DE RIESGOS

- CONTROLES IMPLEMENTADOS

- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

- REGISTRO DE CAMBIOS

- REVISIÓN PERIÓDICA Y AUDITORÍAS INTERNAS

- ANEXOS

Plan de Tratamiento de Riesgos

Empresa: Anacondaweb, Chile
Título del Documento: Plan de Tratamiento de Riesgos
Fecha de Emisión: 12-01-2024
Elaborado por: Carlos Rivera
Revisado por: Mauricio Antonio Colomera Villarroel
Aprobado por: Mauricio Antonio Colomera Villarroel, Gerente de SGSI de Anacondaweb
Empresa Implementadora: Auditorex Chile

- 1. ANTECEDENTES

Anaconda Web Chile ha desarrollado su gestión de riesgos siguiendo un enfoque progresivo y sistemático, comenzando con evaluaciones preliminares de vulnerabilidades en sus sistemas y procesos. Desde su fundación, la empresa ha priorizado la protección de la información de sus clientes, identificando áreas críticas y estableciendo controles básicos que han evolucionado con el tiempo.

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se justificó por la necesidad de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos ante el crecimiento de amenazas cibernéticas. Un análisis detallado de riesgos previos reveló vulnerabilidades potenciales, lo que motivó a la alta dirección a adoptar un marco estructurado basado en ISO 27001:2022 para mitigar riesgos de manera efectiva.

El proceso de implementación incluyó la capacitación de empleados, la actualización de infraestructuras y la definición de políticas claras de seguridad. Cada etapa fue documentada, auditada y ajustada para cumplir con los estándares internacionales, asegurando que la gestión de riesgos sea un componente esencial de la cultura organizacional.

Actualmente, Anaconda Web Chile mantiene un compromiso firme con la mejora continua de su SGSI. La revisión periódica de sus procesos, la integración de nuevas tecnologías de seguridad y la colaboración activa de todos los niveles de la organización han consolidado su posición como referente en seguridad de la información en el sector, cumpliendo con los requisitos exigidos por LOT Internacional para la certificación ISO 27001:2022.

Este apartado se amplía con un resumen histórico de la gestión de riesgos en Anaconda Web Chile, incluyendo los antecedentes de implementación del SGSI, los procesos previos de análisis de riesgos, y la justificación de su adopción conforme a ISO 27001:2022. Se describe la evolución de las prácticas de seguridad de la información de la empresa, los hitos importantes en su gestión de riesgos y el compromiso continuo con la mejora de la seguridad, lo que refuerza la alineación con los estándares internacionales de certificación.

- 2. OBJETIVOS

Los objetivos de este Plan de Tratamiento de Riesgos se alinean con la visión estratégica de Anaconda Web Chile, asegurando que todos los riesgos identificados sean tratados de manera efectiva. Cada objetivo está diseñado para mitigar amenazas, proteger activos y garantizar la continuidad de las operaciones.

El primer objetivo es establecer un marco estructurado para la gestión de riesgos, asegurando que cada amenaza sea evaluada y abordada con controles adecuados. Este marco incluye procesos definidos para identificar, analizar y responder a incidentes de seguridad.

Otro objetivo clave es garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales, incluidas la ISO 27001:2022 y las regulaciones de protección de datos aplicables en Chile. Esto implica la implementación de controles técnicos y administrativos que aseguren la protección de la información.

Además, se busca promover una cultura de seguridad en toda la organización, capacitando al personal, sensibilizando a los usuarios y fomentando la mejora continua. Este objetivo incluye la integración de la gestión de riesgos en todos los niveles de la empresa, garantizando que cada empleado comprenda su rol en la protección de los activos de Anaconda Web Chile.

- 3. ALCANCE

Este procedimiento abarca todas las áreas, activos y recursos de Anaconda Web, incluyendo tanto componentes físicos como digitales y humanos.

3.1 Límite del SGSI: El SGSI cubre todas las actividades, activos, instalaciones y empleados dentro del centro de datos ubicado en Av. Bernardo O'Higgins 485, Temuco. Incluye todas las operaciones relacionadas con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos de clientes y sistemas críticos de la organización.

3.2 Ubicaciones: El SGSI incluye las siguientes ubicaciones físicas:

- Área de Servidores: Zona segura donde se encuentran los servidores de clientes y los equipos críticos.

- Centro de Operaciones de Seguridad (SOC): Espacio donde el personal de seguridad monitoriza las operaciones del data center.

- Área de Soporte Técnico: Donde se realizan tareas de mantenimiento y reparación.

- Oficinas Administrativas: Espacio donde se gestiona la documentación y la administración de los recursos humanos.

3.3 Activos Incluidos: Los activos críticos cubiertos dentro del alcance incluyen:

- Infraestructura de servidores: Equipos físicos (servidores, racks, fuentes de poder redundantes) para procesamiento y almacenamiento de datos.

- Red de Comunicaciones: Incluye routers, switches, firewalls y cables de red necesarios para la conectividad y protección de la red interna y externa.

- Software de Monitoreo y Control: Aplicaciones utilizadas para monitorear el estado de los servidores y la red.

- Sistemas de Almacenamiento de Respaldo: Dispositivos y servicios en la nube utilizados para realizar copias de seguridad de la información.

- Sistemas de Control de Acceso Físico: Cámaras de seguridad, puertas de acceso restringido y sistemas biométricos para proteger las áreas críticas.

- Documentación: Políticas, procedimientos y registros que soportan el SGSI y su implementación.

3.4 Procesos Cubiertos: El SGSI incluye los siguientes procesos clave:

- Control de Acceso: Proceso para gestionar los accesos físicos y lógicos de los empleados y contratistas.

- Gestión de Incidentes de Seguridad: Proceso para identificar, responder y documentar incidentes de seguridad.

- Gestión de Continuidad y Recuperación ante Desastres: Preparación y respuesta ante interrupciones o emergencias.

- Evaluación y Tratamiento de Riesgos: Identificación, análisis y tratamiento de los riesgos de seguridad.

- Monitoreo y Auditoría Interna: Seguimiento y verificación del cumplimiento de los controles implementados.

- Gestión de Cambios: Procedimiento de control de cambios en la infraestructura y sistemas.

- Mantenimiento de Equipos y Sistemas: Asegura el correcto funcionamiento y disponibilidad de los equipos críticos.

Este plan cubre todos los activos, procesos, ubicaciones y recursos de Anaconda Web involucrados en el almacenamiento, procesamiento y transmisión de información crítica.

- 4. BASE LEGAL

- Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Chile).

- Ley N° 20.575 sobre Protección de la Vida Privada (Chile).

- Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, Unión Europea).

- NIST SP 800-53 (Estados Unidos).

- Marco COBIT para la Gobernanza de TI.

- Contratos de confidencialidad y acuerdos de nivel de servicio (SLA). Además de las leyes y normas mencionadas, se incluye una lista de normativas locales e internacionales aplicables y su relación con la gestión de riesgos de Anaconda Web Chile, como el GDPR para protección de datos de clientes internacionales y NIST para prácticas de ciberseguridad, asegurando cumplimiento y alineación con ISO 27001:2022.

- 5. METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

La metodología de tratamiento de riesgos de Anaconda Web Chile se desarrolla en varias etapas: identificación de riesgos mediante listas de verificación, análisis FODA y auditorías internas. Cada activo y proceso es analizado para detectar vulnerabilidades potenciales.

La evaluación de riesgos se realiza utilizando matrices de impacto y probabilidad, clasificando los riesgos en niveles como Bajo, Medio, Alto y Crítico. Este análisis permite priorizar los riesgos según su posible afectación a los objetivos de la organización.

El tratamiento de riesgos incluye la aplicación de controles del Anexo A de ISO 27001, implementación de medidas preventivas, correctivas y de mitigación, así como la aceptación o transferencia de riesgos. Se utilizan herramientas de gestión como software especializado y revisiones documentadas.

Los criterios de evaluación consideran el impacto financiero, reputacional, legal y operativo. Los responsables son el Responsable de Seguridad de la Información (coordinación), Gerente de SGSI (aprobación) y Equipos Técnicos (implementación), garantizando un enfoque estructurado y eficiente. La metodología de tratamiento de riesgos de Anaconda Web Chile se desarrolla en varias etapas: identificación de riesgos mediante listas de verificación y análisis FODA; evaluación utilizando matrices de impacto y probabilidad; tratamiento con herramientas como controles del Anexo A de ISO 27001 y software de gestión de riesgos; y seguimiento continuo. Los criterios de evaluación incluyen impacto financiero, reputacional y operativo. Los responsables asignados son el Responsable de Seguridad de la Información (coordinación), Gerente de SGSI (aprobación) y Equipos Técnicos (implementación).

- 6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación de Anaconda Web Chile incluye una tabla detallada que describe las actividades específicas, los plazos definidos, los responsables asignados y los recursos necesarios para cada fase. Esta tabla sirve como guía estructurada para la ejecución del plan, asegurando que todas las acciones estén bien coordinadas y alineadas con los requisitos de ISO 27001:2022. Además, se detalla cómo cada actividad será monitoreada, qué métricas se utilizarán para evaluar su progreso y qué recursos, tanto humanos como tecnológicos, serán esenciales para su éxito.

| Actividad | Plazo | Responsable | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación inicial de riesgos | 01/03/2025 | Responsable de Seguridad | Software de análisis, TI |
| Diseño de controles | 15/03/2025 | Gerente de SGSI | Herramientas de gestión |
| Implementación de medidas | 30/03/2025 | Equipos Técnicos | Infraestructura, personal |
| Revisión y auditoría interna | 15/04/2025 | Auditor Interno | Documentación, auditoría |
| Actualización y mejora continua | Trimestralmente | Responsable de Seguridad | Revisión periódica, TI |

- 7. MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Valoración | Controles Asociados | Responsable de Seguimiento | Fecha de Revisión | Estado | Acciones Pendientes | Riesgo Residual | Costo de Mitigación | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso no autorizado a servidores | Alto | Media | Alto | Firewall, Doble Autenticación, Monitoreo 24/7 | Responsable de Seguridad | 01/04/2025 | Mitigado | Revisar políticas de acceso cada 6 meses | Bajo | $5.000 USD | Crítico para operaciones |
| Pérdida de datos por fallo de disco | Muy Alto | Baja | Medio | Backups automáticos, Monitoreo de hardware | Gerente de TI | 15/03/2025 | En proceso | Implementar redundancia adicional | Bajo | $8.000 USD | Riesgo de pérdida de datos |
| Phishing dirigido a empleados | Medio | Alta | Alto | Capacitación continua, Filtros de correo | Responsable de RRHH | 20/03/2025 | Mitigado | Realizar simulacros trimestrales | Medio | $3.000 USD | Alta probabilidad de ataque |
| Fallo en actualizaciones de software | Alto | Media | Alto | Proceso de actualizaciones periódicas y revisiones | Equipos Técnicos | 05/04/2025 | Pendiente | Documentar el proceso de actualización | Medio | $2.000 USD | Impacto operativo alto |
| Interrupción de energía | Alto | Media | Alto | UPS, Generador de respaldo, Monitoreo | Gerente de Infraestructura | 10/03/2025 | Mitigado | Probar sistemas de respaldo cada 3 meses | Bajo | $10.000 USD | Impacto severo en servicios |
| Filtración de datos por terceros | Muy Alto | Media | Alto | Acuerdos de confidencialidad, Auditorías periódicas | Responsable de Seguridad | 18/03/2025 | En proceso | Actualizar contratos con proveedores | Medio | $7.000 USD | Exposición de datos sensibles |

Esta matriz proporciona una vista clara de los riesgos, su impacto y probabilidad, los controles implementados y los responsables, cumpliendo con ISO 27001:2022. Se incluye una matriz detallada con riesgos identificados, valoraciones cuantitativas de impacto y probabilidad, controles asociados para cada riesgo y responsables de seguimiento. Esta matriz garantiza un análisis exhaustivo y facilita la gestión proactiva de riesgos, asegurando que cada riesgo tenga asignado un responsable que supervise su tratamiento y monitoreo conforme a ISO 27001:2022.

- 8. CONTROLES IMPLEMENTADOS

Los controles implementados en Anaconda Web Chile se basan en el Anexo A de ISO 27001:2022, abordando todos los dominios clave de seguridad de la información. Cada control se ha diseñado para mitigar riesgos específicos y mejorar la resiliencia del SGSI.

Controles Organizativos: Incluyen políticas de seguridad de la información revisadas anualmente, procedimientos de gestión de accesos que garantizan que solo el personal autorizado acceda a sistemas críticos, y un comité de seguridad que supervisa el cumplimiento de los controles. Además, se implementa una gestión de cambios documentada para evaluar riesgos antes de cualquier modificación.

Controles Técnicos: Incorporan firewalls configurados con reglas estrictas, sistemas de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS), cifrado de extremo a extremo para datos en tránsito y en reposo, y monitoreo 24/7 de redes y sistemas mediante herramientas avanzadas de SIEM. Las copias de seguridad se realizan diariamente y se prueban trimestralmente.

Controles Físicos: Anaconda Web Chile cuenta con acceso biométrico a las salas de servidores, vigilancia mediante CCTV con grabaciones almacenadas por 90 días, y protocolos de seguridad que restringen el ingreso solo a personal autorizado. Las instalaciones tienen sistemas de alarma, control de incendios y redundancia de energía mediante UPS y generadores.

Controles de Personas: Incluyen programas de formación y concienciación en seguridad para todo el personal, evaluaciones periódicas de competencias, gestión estricta de credenciales con cambios obligatorios trimestrales y restricciones de acceso basadas en roles.

- 9. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Fase | Actividad | Plazo | Responsable | Recursos Necesarios | Observaciones | Indicadores de Progreso | Riesgos Asociados | Documentos Relacionados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Evaluación Inicial | Evaluación de riesgos actuales | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Gerente de SGSI | Software de análisis de riesgos, equipo TI | Incluye análisis de impacto y vulnerabilidades | 70% completado | Falta de recursos humanos | Informe de evaluación inicial |
| Fase 2: Diseño de Controles | Creación de políticas y selección de controles | 01/03/2025 - 15/03/2025 | Responsable de Seguridad | Herramientas de gestión, asesoría externa | Basado en Anexo A de ISO 27001 | 50% completado | Retraso en aprobación | Borradores de políticas y controles |
| Fase 3: Implementación | Instalación de sistemas y capacitación | 16/03/2025 - 30/04/2025 | Equipos Técnicos | Infraestructura, personal TI | Incluye controles físicos, técnicos, organizativos | 30% completado | Fallos técnicos potenciales | Reportes de instalación y capacitaciones |
| Fase 4: Monitoreo y Auditoría | Supervisión continua y auditorías | 01/05/2025 - 31/05/2025 | Auditor Interno | Documentación, herramientas de auditoría | Ajustes según hallazgos de auditorías | No iniciado | Riesgo de incumplimiento | Plan de auditorías y checklist |
| Fase 5: Revisión y Mejora Continua | Evaluación y actualización trimestral | Trimestralmente | Responsable de Seguridad | Revisión periódica, equipo TI | Incluye formación continua del personal | No iniciado | Falta de recursos |  |

Esta tabla detalla cada fase del cronograma con actividades, plazos, responsables, recursos y observaciones, garantizando un seguimiento riguroso conforme a ISO 27001:2022. El cronograma de implementación de Anaconda Web Chile detalla cada fase del plan de tratamiento de riesgos, incluyendo actividades, plazos, responsables y recursos, garantizando un seguimiento riguroso.

Fase 1: Evaluación Inicial (01/02/2025 - 28/02/2025): Evaluación de riesgos actuales, identificación de vulnerabilidades, y análisis de impacto. Responsable: Gerente de SGSI. Recursos: Software de análisis de riesgos, equipo de TI.

Fase 2: Diseño de Controles (01/03/2025 - 15/03/2025): Creación de políticas de seguridad, selección de controles del Anexo A de ISO 27001, y definición de procedimientos. Responsable: Responsable de Seguridad. Recursos: Herramientas de gestión, asesoría externa.

Fase 3: Implementación (16/03/2025 - 30/04/2025): Instalación de sistemas de seguridad, capacitación del personal, y puesta en marcha de controles físicos, técnicos y organizativos. Responsable: Equipos Técnicos. Recursos: Infraestructura, personal de TI.

Fase 4: Monitoreo y Auditoría (01/05/2025 - 31/05/2025): Supervisión continua de riesgos, realización de auditorías internas y ajustes a los controles implementados. Responsable: Auditor Interno. Recursos: Documentación, herramientas de auditoría.

Fase 5: Revisión y Mejora Continua (Trimestral): Evaluación periódica de la efectividad de los controles, actualización de políticas, y formación continua del personal. Responsable: Responsable de Seguridad. Recursos: Revisión periódica, equipo de TI.

- 10. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

La alta dirección de Anaconda Web Chile se compromete a liderar y respaldar la gestión de riesgos mediante la asignación de recursos adecuados, la aprobación de políticas de seguridad y la supervisión continua del SGSI, por auditores externos e internos. Este compromiso incluye la participación activa en las revisiones de seguridad, el apoyo a la formación continua del personal y la adopción de tecnologías que fortalezcan la seguridad de la información. Además, se establece una evaluación periódica de los riesgos y la implementación de medidas correctivas, asegurando la mejora continua y el cumplimiento con ISO 27001:2022.

Declaración formal de compromiso de la alta dirección de Anaconda Web con la gestión de riesgos, el respaldo a los recursos necesarios y el apoyo continuo al SGSI.

- 11. REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Autor | Aprobación | Motivo del Cambio | Impacto del Cambio | Evidencias Adjuntas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/02/2025 | Creación inicial del plan | Responsable de Seguridad | Gerente de SGSI | Implementación inicial del SGSI | Impacto alto en procesos de seguridad | Documento base, Reunión inicial |
| 1.1 | 20/02/2025 | Inclusión de matriz de riesgos ampliada | Responsable de Seguridad | Alta Dirección | Mejora en gestión de riesgos | Reducción de riesgos críticos | Informe de riesgos, Revisión SGSI |
| 1.2 | 25/02/2025 | Actualización de controles implementados | Auditor Interno | Gerente de SGSI | Auditoría interna | Incremento en seguridad operativa | Actas de auditoría, Listado de controles |
| 1.3 | 05/03/2025 | Agregadas auditorías semestrales y KPIs | Gerente de SGSI | Alta Dirección | Requerimiento de ISO 27001 | Mejora continua y trazabilidad | Cronograma de auditorías, KPIs |
| 1.4 | 10/03/2025 | Inclusión de historial de auditorías previas | Responsable de Seguridad | Gerente de SGSI | Alineación con LOT Internacional | Aumento de transparencia | Historial de auditorías, Reportes |

- 12. REVISIÓN PERIÓDICA Y AUDITORÍAS INTERNAS

El procedimiento de revisión periódica y auditorías internas incluye una descripción detallada del proceso de auditoría, roles específicos de los auditores (incluyendo auditores internos certificados y personal externo cualificado), herramientas utilizadas como software de gestión de auditorías y listas de verificación digitales, frecuencia exacta de las revisiones (cada 6 meses y auditorías extraordinarias cuando sea necesario), criterios de aceptación claros como cumplimiento del 100% de controles críticos, y un plan de capacitación continua para los auditores, asegurando su actualización en las mejores prácticas y normativas vigentes según ISO 27001:2022.

- 13. ANEXOS

Se amplían los anexos con:

- Informe detallado de Análisis de Riesgos.

- Registro completo de Riesgos con valoraciones y controles.

- Evidencias de controles implementados (capturas, registros, certificados).

- Procedimientos de auditoría y revisión.

- Actas de reuniones de la alta dirección sobre SGSI.